# Домашнє завдання до Уроку №13 "Естимація. Практика створення тестової документації" Казакової Юлії

## Завдання 1

Високорівневий тест-кейс для перевірки функціоналу мобільного застосунка МоноБанк.

TC-HL-01: Перевірити можливість здійснювати перекази з білої картки Монобанку на картку фізичної особи будь-якого іншого банку. 
Передумови: на телефоні встановлений застосунок Моно, користувач залогігнений і має білу картку з балансом 100 грн. Респондент з карткою іншого банку. Очікуваний результат: користувач може зробити переказ на картку фізичної особи будь-якого іншого банку.

TC-LL-01:

Кроки:

- Натиснути "переказ на картку".

- Ввести номер картки респондента або вибрати зі списку контактів.

- Ввести суму переказу 50 грн. Натиснути "Переказати кошти".

Очікуваний результат: гроші списано з картки.

TC-LL-02:

Кроки:

- Натиснути "переказ на картку".

- Ввести номер картки без однієї цифри.

Очікуваний результат: з'являється повідомлення "Уведіть номер повністю"

TC-LL-03:

Кроки:

- Натиснути "переказ на картку".

- Ввести номер картки респондента або вибрати зі списку контактів.

- Ввести суму переказу 101 грн.

- Натиснути "Переказати кошти".

Очікуваний результат: з'являється повідомлення "Недостатньо коштів на рахунку".

## Завдання 2

Проестимувати, скільки часу знадобиться для виконання тест-кейсів з попереднього завдання.
1. Метод  WBS (Work Breakdown Structure): розбиваємо весь об'єм роботи на дрібні підзадачі:

- Аналіз вимог і підготовка (написати HL тест-кейс, вивчити застосунок, підготувати тестові дані/акаунт)

- Написання TC-LL-01

- Написання TC-LL-02

- Написання TC-LL-03

- Самоперевірка всіх кейсів (чи логічні кроки, чи є очікуваний результат)

- Виконання TC-LL-01 у застосунку

- Виконання TC-LL-02 у застосунку

- Виконання TC-LL-03 у застосунку

- Фіксація результатів (статус pass/fail, скріншоти)

2. Трьохточкова оцінка E = (O + M + P) / 3

|  |  | О (в хв.) | М (в хв.) | Р (в хв.) | Е (в хв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналіз вимог і підготовка | 30 | 45 | 60 | 63 |
| 2 | Написання TC-LL-01 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 3 | Написання TC-LL-02 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 4 | Написання TC-LL-03 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 5 | Самоперевірка всіх кейсів | 5 | 8 | 15 | 14 |
| 6 | Виконання TC-LL-01 у застосунку | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 7 | Виконання TC-LL-02 у застосунку | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 8 | Виконання TC-LL-03 у застосунку | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 9 | Фіксація результатів | 20 | 30 | 50 | 50 |

Загалом                                                                                                                          163 хв

Перевіримо за допомогою Experience Based техніки, спираючись на попередній досвід з банківськими застосунками:
1. Встановити застосунок, залогінитись, відкрити картку, розібратися з новим застосунком хоча б в межах однієї операції: близько години часу.

2. Спроба виконати переказ: 1-2 хвилини

3. Описати дії покроково: 3-5 хвилин

4. Резюмувати досвід, скласти звіт, описати складні моменти: від 25 до 40 хвилин орієнтовно.
Загалом приблизно 2 години